DCIM 算力中心智能监控系统

项目进展汇报（V4.2.0 报告后续进展）

基准版本：V4.2.0（2026-03-21）
报告周期：2026-03-22 ~ 2026-04-06
编制：proecheng

# 一、概述

本报告以《DCIM项目进展汇报_V4.2.0_20260321_需求对标》为基准，汇总自 2026-03-22 至今的项目进展。报告期内重点完成了预测性维护劣化分析（Epic 36，5 个 Story）、全系统技术债务清理、启动脚本工程化重构等工作。项目累计完成 36 个 Epic、155+ 个 Story。

# 二、新增开发工作（2026-03-22 ~ 03-23）

## 2.1 预测性维护劣化分析（Epic 36）

完成预测性维护劣化分析全链路，5 个 Story，共 82 个新增测试用例。该 Epic 对应原报告中"序号7 预测性维护"的 ⚠️ 部分实现状态，现已扩展覆盖 HVAC（空调）、UPS、PDU、Battery 四类设备的劣化趋势检测。

| Story | 内容 | 关键成果 |
| --- | --- | --- |
| 36.1 | 劣化分析插件框架与 HVAC 插件 | DegradationPlugin ABC 抽象基类 + 插件注册表 HVAC 劣化分析插件 Analyzer 调度器 + Hourly 归档 10 个测试 |
| 36.2 | DeviceHealthScore 增强与加权合并 | 健康度计算器 + 批量优化 电池 SOH 技术债务修复 10 个测试 |
| 36.3 | 维护建议引擎 | MaintenanceAdvisor 服务 确认→转工单 + 拒绝误报 + 自动关闭 18 个测试 |
| 36.4 | 预测性维护仪表盘前端 | Dashboard API + 设备详情 API Vue 仪表盘页面 26 个测试 |
| 36.5 | UPS/PDU/Battery 劣化分析插件 | 三个设备类型劣化分析插件 共享工具函数提取 SOH 虚拟注入模拟 18 个测试 |

## 2.2 技术债务清理与质量提升

| 提交 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| b759650 | P0/P1 技术债务清理 | 告警 N+1 批量查询优化 数据源 keyword 搜索修复 Epic 36 回顾 |
| 4221735 | 全系统数据链路一致性审计修复（6项） | 定时任务 cancel 修复 resolve_batch 修复 诊断消息修正 接口对齐 状态常量统一 |

## 2.3 启动脚本工程化重构

对 Windows 批处理启动脚本进行全面工程化重构与边界条件修复，共 4 个提交：

| 提交 | 内容 | 修复项数 |
| --- | --- | --- |
| 15b00b5 | 启动脚本清理 — 合并端口清理脚本 + 环境变量替代内联 JS 生成 | — |
| a823127 | 启动脚本边界条件修复 — 端口校验 + 备选端口耗尽 + 预检查 + 空白 trim | 7 项 |
| 4146398 | 对抗性审查修复 — stop 备选端口 + 消息修正 + 动态端口 + Python 优先级 + trim | 5 项 |
| 904d032 | 批处理括号逃逸 bug 修复 + stop 备选端口补全 + 烟雾测试 | 3 项 |

## 2.4 文档更新

完成 V4.2.0 项目文档全量重扫，标记 Epic 36 为 done，更新 sprint-status。

# 三、采购需求覆盖率变化

Epic 36 的完成使"预测性维护"从 ⚠️ 部分实现 提升为更接近 ✅ 已实现 的状态。以下为更新后的对比（变化项加粗标注）：

| 序号 | 功能需求 | 原报告状态 | 当前状态 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 预测性维护 （UPS/电池/空调劣化预警） | ⚠️ 部分实现 | ✅ 基本实现 | Epic 36 新增 HVAC/UPS/PDU/Battery 四类劣化插件 健康评分加权合并 维护建议引擎 仪表盘前端 |
| 其他 | 其余 11 项 | 无变化 | 无变化 | 详见 V4.2.0 报告 |

更新后的覆盖率总览：

| 类别 | 总需求项 | ✅ 已实现 | ⚠️ 部分实现 | ❌ 未实现 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90% |
| 动环监控系统 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% |
| AI 数字孪生平台 | 12 | 4 (+1) | 3 (-1) | 5 | 46% (+4%) |
| 集成与部署 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 交付与服务 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 合计 | 33 | 20 (+1) | 4 (-1) | 9 | 67% (+2%) |

# 四、数据统计

| 指标 | 上次报告 (03-21) | 当前 (04-06) | 增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 总数 | 35 | 36 | +1 |
| Story 总数 | 150+ | 155+ | +5 |
| 后端测试用例 | 3500+ | 3580+ | +82 |
| Git Commit（feature 分支） | — | 12 次（03-22~03-23） | +12 |
| 工业协议支持 | 7 种 | 7 种 | — |

# 五、Git 提交与推送状态

## 5.1 分支状态

| 分支 | 最新提交 | 远程同步状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| feature/datacenter-constraints （当前分支） | 904d032 (03-23) | ✅ 已推送 | 与 origin 完全同步 |
| master | d22782b (03-01) | ⚠️ 9 个提交未推送 | 2026-03-01 的 9 个提交 尚未 push 到 origin/master |
| feature/pricing-scheme-management | 57e0dfb | ✅ 已推送 | 与 origin 同步 |

## 5.2 master 分支未推送提交（9个）

以下 9 个提交（均为 2026-03-01）已在本地 master 但未推送到远程仓库：

| 序号 | 提交哈希 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35cfa49 | refactor | 重构 device_sync.py 消除重复代码并修复优先级冲突 |
| 2 | c41dc39 | feat | 为 device_sync.py 添加日志记录 |
| 3 | 6d24f5e | feat | 添加 GitHub Actions CI 自动错误监控 |
| 4 | 077f9c4 | fix | 修复 Windows 批处理文件编码问题 |
| 5 | 31406c3 | feat | 添加 Git Hook 状态检查脚本 |
| 6 | db9e68c | feat | 完成模拟系统解耦重构 |
| 7 | d838fb1 | docs | 质量提升 - 代码审查、测试分析、文档完善 |
| 8 | 0bf53bc | fix | 修复代码审查识别的所有问题 (3 HIGH + 5 MEDIUM + 3 LOW) |
| 9 | d22782b | perf | 优化页面性能 - 解决供配电监控页面卡顿问题 |

## 5.3 当前工作区未提交变更

feature/datacenter-constraints 分支有以下未提交的修改文件：

| 文件 | 状态 |
| --- | --- |
| backend/app/api/v1/capacity.py | 已暂存 (staged) |
| backend/app/models/diagnosis.py | 已修改 (unstaged) |
| backend/app/schemas/capacity.py | 已修改 (unstaged) |
| backend/app/services/capacity.py | 已修改 (unstaged) |
| backend/app/services/websocket.py | 已修改 (unstaged) |

# 六、建议后续行动

P0（立即）：

推送 master 分支的 9 个未推送提交到远程仓库（git push origin master）

将 feature/datacenter-constraints 分支的工作合并到 master

处理当前工作区的 5 个未提交文件（提交或暂存）

P1（近期）：

推进现场硬件部署与设备联调（原报告 Phase 1）

启动 3D 建模工作（原报告 Phase 2）

评估 Epic 24-26 智能诊断系统的 backlog Story