# 算力中心智能监控系统 (DCIM)

项目进展汇报

汇报日期：2026-02-17

项目名称：算力中心智能监控系统 (DCIM)

技术栈：Vue 3 + TypeScript + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (异步) + SQLite/PostgreSQL

# 一、项目总览

本项目采用 BMAD (Build-Measure-Analyze-Deliver) 方法论进行全流程管理，共规划 16 个 Epic（功能史诗），覆盖数据中心基础设施管理的完整业务场景。

## 整体进度

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总 Epic 数 | 16 |
| 已完成 Epic | 8（Epic 1-8） |
| 进行中 Epic | 1（Epic 9，已完成 2/7 Story） |
| 待开发 Epic | 7（Epic 10-16） |
| 已完成 Story 总数 | 44 |
| 待开发 Story 总数 | 30 |
| 整体完成率 | 约 59%（按 Story 计） |

# 二、BMAD 流程执行情况

项目严格按照 BMAD 方法论的四阶段流程推进：

## 阶段 1：分析 (Analysis) — 已完成

- 产品简报 (Product Brief) — 已完成

- 市场/领域/技术调研 — 已完成

## 阶段 2：规划 (Planning) — 已完成

- 产品需求文档 PRD — 已完成并通过验证

- PRD 验证报告 — 已生成

- UX 设计 — 已完成（华为动环风格 2.5D 界面）

## 阶段 3：方案设计 (Solutioning) — 已完成

- 系统架构文档 — 已完成

- Epic 与 Story 拆分 — 已完成（16 Epic / 74 Story）

- 实施就绪检查 — 已通过（2 次检查报告）

## 阶段 4：实施 (Implementation) — 进行中

- Sprint 规划 — 已完成

- Story 开发循环 — 按「创建 - 对抗性审查 - 实施 - 代码审查」四步流程执行

- 已完成 Epic 1-8 全部 Story，Epic 9 进行中

# 三、已完成功能模块详情

## Epic 1：采集网关框架 + Modbus/SNMP 适配器

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 协议适配器插件框架 | 完成 |
| 1-2 | Modbus TCP 适配器 | 完成 |
| 1-3 | Modbus RTU 适配器 | 完成 |
| 1-4 | SNMP v2c/v3 适配器 | 完成 |
| 1-5 | 连接测试 | 完成 |
| 1-6 | 干接点信号采集 | 完成 |

## Epic 2：网关管理 + MQTT 通信链路

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 网关自动注册 | 完成 |
| 2-2 | 网关状态监控 | 完成 |
| 2-3 | 远程配置下发 | 完成 |
| 2-4 | 离线缓存与断点续传 | 完成 |
| 2-5 | MQTT 数据上报管道 | 完成 |
| 2-6 | Redis 缓存策略 | 完成 |

## Epic 3：数据源管理 UI + 设备模板

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 数据源配置管理 | 完成 |
| 3-2 | 点位批量导入与校验 | 完成 |
| 3-3 | 只读模式与写权限控制 | 完成 |
| 3-4 | 设备模板管理 | 完成 |
| 3-5 | 集成报表导出 | 完成 |

## Epic 4：实时监控适配

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 六大子系统仪表盘适配 | 完成 |
| 4-2 | 设备详情与历史曲线 | 完成 |
| 4-3 | 设备状态看板 | 完成 |
| 4-4 | 通信中断检测 | 完成 |
| 4-5 | 优雅降级 | 完成 |

## Epic 5：告警管理增强

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 告警阈值配置增强 | 完成 |
| 5-2 | 实时告警触发与通知 | 完成 |
| 5-3 | 告警处理闭环 | 完成 |
| 5-4 | 数据质量标记与误报防护 | 完成 |
| 5-5 | 告警升级规则与前端管理 | 完成 |

## Epic 6：能源管理

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | PUE 监测与配电拓扑适配 | 完成 |
| 6-2 | 能耗统计与电价管理 | 完成 |
| 6-3 | 节能机会自动识别 | 完成 |
| 6-4 | 节能方案执行与效果跟踪 | 完成 |
| 6-5 | 能效报告导出 | 完成 |

## Epic 7：资产与容量管理

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 7-1 | 资产台账管理 | 完成 |
| 7-2 | 机柜 U 位可视化 | 完成 |
| 7-3 | 资产生命周期与质保预警 | 完成 |
| 7-4 | 四维容量监控 | 完成 |
| 7-5 | 智能上架推荐 | 完成 |
| 7-6 | 容量趋势预测 | 完成 |

## Epic 8：机房物理拓扑 + 智能选址

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 8-1 | 空间拓扑配置 | 完成 |
| 8-2 | 供配电与制冷拓扑配置 | 完成 |
| 8-3 | 多维度智能选址 | 完成 |
| 8-4 | 故障影响分析 | 完成 |

# 四、当前进行中模块

## Epic 9：联动引擎 + 消防联动（进行中）

| Story | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 9-1 | 联动引擎核心框架 | 完成 |
| 9-2 | 消防分级联动策略 | 完成 |
| 9-3 | 智能故障诊断 | 待开发 |
| 9-4 | 联动恢复流程 | 待开发 |
| 9-5 | 事件时间线报告 | 待开发 |
| 9-6 | 控制指令分级确认 | 待开发 |
| 9-7 | 传感器数据漂移检测 | 待开发 |

已完成的关键能力：

- 事件总线 (InMemoryEventBus) + 策略匹配引擎

- YAML 预定义消防策略自动同步

- 多传感器交叉确认升级为消防联动信号

- 动作重试机制 + 失败告警通知

- 前端策略管理页面（含消防分级标识）

# 五、待开发功能模块

| Epic | 名称 | Story 数 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 9 (剩余) | 联动引擎 — 故障诊断/恢复/报告 | 5 | 高 |
| Epic 10 | 视频监控集成 | 4 | 中 |
| Epic 11 | 运维管理（工单/巡检/知识库） | 5 | 中 |
| Epic 12 | 报表与决策支持 | 4 | 中 |
| Epic 13 | 用户与系统管理 | 6 | 高 |
| Epic 14 | 代码质量与测试 | 6 | 中 |
| Epic 15 | 协议扩展（MQTT/HTTP/BACnet/OPC-UA） | 5 | 低 |
| Epic 16 | 多站点集中管理 | 3 | 低 |

# 六、技术架构概要

浏览器 --HTTP/WS--> Vite Dev(3000) 或 Express Proxy(3000) --> FastAPI(8080) --> SQLite/PostgreSQL

| 层级 | 技术栈 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + ECharts + Three.js |
| 代理 | Vite proxy (开发) / Express (生产) |
| 后端 | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (异步) + Pydantic v2 |
| 认证 | JWT + RBAC (admin/operator/viewer) |
| 实时 | WebSocket (realtime/alarms/system 三通道) |
| 数据库 | SQLite (开发) / PostgreSQL (生产) |

# 七、质量保障

- 每个 Story 严格执行四步流程：创建 - 对抗性审查 - 实施 - 代码审查

- 对抗性审查由独立审查 Agent (Momus) 执行，发现问题后修复再实施

- 代码审查同样由 Momus 执行，发现 Critical/High 问题必须修复

- 后端测试覆盖：每个 Story 配套 pytest 异步测试

- 前端构建验证：每次实施后执行 npm run build 确认无编译错误

# 八、下一步计划

- 继续完成 Epic 9 剩余 5 个 Story（智能故障诊断、联动恢复、事件时间线等）

- Epic 9 完成后进入 Epic 10（视频监控集成）或 Epic 13（用户与系统管理，MVP 优先级）

- 建议优先完成 Epic 13（用户管理）以满足 MVP 交付要求

本报告基于 sprint-status.yaml 和 BMAD 工作流产出物自动生成