DCIM 算力中心智能监控系统

项目进展汇报

版本：V4.1.0

日期：2026 年 3 月 15 日

编制：proecheng

# 一、整体进展

项目已完成全部规划功能的开发与智能诊断系统扩展，当前版本 V4.1.0。本周重点完成了制冷功率转移（预冷 TCL 模型）五大 Epic 的全部实施、对抗性代码审查修复、以及 E2E API 测试补充。

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| PRD 功能需求 | 88 条（FR1-FR88）+ 非功能需求，全部覆盖 |
| Epic / Story | 33 个 Epic / 140+ 个 Story，全部完成 |
| 开发阶段 | 5 个阶段（MVP → Phase 1.5 → Phase 2 → 推广 → 智能诊断），全部交付 |
| 技术栈 | Vue 3 + TypeScript + FastAPI + SQLAlchemy + WebSocket |
| 协议支持 | 6 种工业协议（Modbus TCP/RTU、SNMP、MQTT、HTTP、BACnet、OPC-UA） |
| 本周提交 | 117 次 Git Commit |

# 二、本周重点工作（2026-03-08 ~ 03-15）

## 2.1 制冷功率转移 - 预冷 TCL 模型（Epic 29-33）

基于《空调可转移功率算法调研与改进方案 V2.0》，完成了预冷 TCL 模型从数据建模到前端展示的全链路实施，共 5 个 Epic、17 个 Story：

| Epic | 内容 | Story 数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 29 | RC 热动力学核心模型 | 7 | ✅ 完成 |
| Epic 30 | ASHRAE 安全约束与自动回退 | 4 | ✅ 完成 |
| Epic 31 | 谷时预冷计划引擎 | 5 | ✅ 完成 |
| Epic 32 | RC 参数自动校准与分阶段部署 | 4 | ✅ 完成 |
| Epic 33 | VPP 虚拟电厂接口 | 3 | ✅ 完成 |

核心技术亮点：

RC 热动力学模型：实现 C×dT/dt = Q_IT - Q_cool + (T_amb - T)/R 核心方程，支持温度预测与功率优化

温度裕度法安全兜底：ASHRAE 温度硬约束，裕度 < 2°C 时禁止转移制冷功率

7 项自动回退保护：温度超限/功率过载/传感器故障等场景自动恢复

贪心优化预冷调度：APScheduler 定时执行，谷时预冷/峰时释放

RC 参数最小二乘自动校准：3 阶段部署（验证→小范围→全量）

VPP 虚拟电厂接口：可调容量上报 + 调控指令接收 + 前端集成状态监控

## 2.2 智能诊断系统扩展（Epic 24-26 续）

完成 Epic 26 剩余 Story 和 Bug 修复：

| Story | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 26.8 | 边缘推理预留与 SBOM 管理 | ✅ 完成 |
| 26.9 | 训练数据异常检测（对抗样本防护） | ✅ 完成 |
| 26.10 | HMAC 密钥管理 | ✅ 完成 |

## 2.3 对抗性代码审查与 Bug 修复

执行全面对抗性代码审查，发现并修复多个问题：

| 序号 | 修复内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | broadcast_to_role 方法不存在（4 处）→ 改用 broadcast_diagnosis | HIGH |
| 2 | RejectRequest 被 FastAPI 误解为 query 参数 → 添加 Body(...) 注解 | HIGH |
| 3 | diagnosis.py 中 4 个重复路由覆盖 probability_tuning.py 新版实现 → 删除旧版 | HIGH |
| 4 | 全系统 API 响应解析一致性修复（5 个文件 24 处） | MEDIUM |
| 5 | 巡检管理/工单管理枚举值修复（前端英文→后端中文枚举） | MEDIUM |
| 6 | 制冷监控 3 个页面详情弹窗数据解析错误 | MEDIUM |
| 7 | 故障树编辑器浏览器验证修复（4 个问题） | MEDIUM |
| 8 | 转移配置抽屉修复 - 趋势数据+约束条件+负载率全链路修通 | MEDIUM |

## 2.4 测试与质量保障

新增 E2E API 测试覆盖 9 个未测试模块，大幅提升测试覆盖率：

| 测试类型 | 规模 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试 | 187 个文件，3474 个用例 | ✅ 全部通过 |
| 前端单元测试（Vitest） | 161 个文件，1200+ 个用例 | ✅ 全部通过 |
| E2E Spec 文件 | 12 个 spec 文件 | ✅ 全部通过 |
| 本周新增 API 测试 | 9 个模块，468 个用例 | ✅ 全部通过 |

## 2.5 前端数据链路统一（Epic 27）

完成前端数据链路审查和修复，共 10 个 Story：

| Story | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 27.7 | 数据链路 P0 问题修复 + P1 规划 | ✅ 完成 |
| 27.8 | 环境监控分组逻辑统一到 RealtimeStore | ✅ 完成 |
| 27.9 | Dashboard refreshData 并行调用优化 | ✅ 完成 |
| 27.10 | BigscreenStore 性能优化 - 改为 setup API | ✅ 完成 |

## 2.6 Demo 系统解耦（Epic 28）

完成 Demo 系统与生产数据隔离：

| 问题 | 修复内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | _clear_demo_data_safe 方法缺失修复 | ✅ 完成 |
| P2-1 | Demo 数据隔离完善 | ✅ 完成 |

# 三、代码规模

| 维度 | 数量 |
| --- | --- |
| 后端 API 模块 | 63 个文件 |
| 前端页面（Views） | 96 个 |
| 前端组件（Components） | 90 个 |
| 后端测试文件 | 187 个 |
| 前端单元测试文件 | 161 个 |
| E2E Spec 文件 | 12 个 |

# 四、核心功能模块完成情况

| 模块 | Epic | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 采集网关框架（6 种协议） | 1, 15 | ✅ 完成 |
| 网关管理 + MQTT 通信 | 2, 21 | ✅ 完成 |
| 数据源管理 UI | 3 | ✅ 完成 |
| 实时监控（六大子系统） | 4, 18 | ✅ 完成 |
| 告警管理增强 | 5, 20 | ✅ 完成 |
| 能源管理 + 节能优化 | 6 | ✅ 完成 |
| 资产与容量管理 | 7 | ✅ 完成 |
| 物理拓扑 + 智能选址 | 8 | ✅ 完成 |
| 联动引擎 + 消防联动 | 9, 19 | ✅ 完成 |
| 视频监控集成 | 10 | ✅ 完成 |
| 运维管理（工单/巡检/知识库） | 11 | ✅ 完成 |
| 报表与决策支持 | 12 | ✅ 完成 |
| 用户与系统管理 | 13, 22 | ✅ 完成 |
| 代码质量与测试 | 14 | ✅ 完成 |
| 多站点集中管理 | 16 | ✅ 完成 |
| 2.5D 视觉增强 | 17 | ✅ 完成 |
| 大屏增强 + OCR | 23 | ✅ 完成 |
| 故障树诊断引擎 | 24-25 | ✅ 完成 |
| 诊断安全加固 | 26 | ✅ 完成 |
| 前端数据链路统一 | 27 | ✅ 完成 |
| Demo 系统解耦 | 28 | ✅ 完成 |
| RC 热动力学核心模型 | 29 | ✅ 完成 |
| 安全约束与自动回退 | 30 | ✅ 完成 |
| 谷时预冷计划引擎 | 31 | ✅ 完成 |
| RC 参数自动校准 | 32 | ✅ 完成 |
| VPP 虚拟电厂接口 | 33 | ✅ 完成 |

# 五、版本演进

| 版本 | 日期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| V2.0.0 | 2026-01-01 | 架构重构（FastAPI + Vue 3 + TypeScript + WebSocket） |
| V2.1.0 | 2026-01-13 | Epic 1-8 完成，核心采集/监控/告警/能源/资产功能 |
| V3.0.0 | 2026-02-20 | Epic 1-17 全部完成（86 Story），核心功能 100% |
| V3.1.0 | 2026-02-23 | Epic 1-23 全部完成（101 Story），全面质量保障 |
| V4.0.0 | 2026-03-08 | Epic 24-28 完成，智能诊断 + 数据链路 + Demo 隔离 |
| V4.1.0 | 2026-03-15 | Epic 29-33 完成，制冷功率转移 TCL 模型全链路实施 |

# 六、下一步计划

功能开发已全部完成，建议后续重点工作：

| 优先级 | 工作项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 真实设备对接试点部署 | 首批试点机房设备接入，验证 6 种协议适配器 |
| P0 | 用户验收测试（UAT） | 组织运维团队进行功能验收 |
| P1 | RC 参数实测校准 | 接入真实温度传感器数据，校准热动力学模型参数 |
| P1 | 性能压测与安全审计 | 模拟高并发场景，安全漏洞扫描 |
| P1 | 用户培训与文档完善 | 编制操作手册，组织培训 |
| P2 | 多站点推广部署 | 从试点机房扩展到多机房覆盖 |
| P2 | VPP 虚拟电厂对接 | 与电网调度平台对接，实现需求响应 |